桐乡市金瑞食品有限公司年屠宰50万头生猪及猪肉深加工项目（一期工程）其他情况说明

- 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

桐乡市金瑞食品有限公司计划投资16350.4万元，实际投资167193.4万元，其中环保投资810万元，环保投资占比4.8%，选址于桐乡市梧桐街道临杭大道北侧，购置三点式自动击晕机1台、放血输送机1台、管轨滑动放血吊链100套、沥血槽1个、运河式烫毛输送机1套、螺旋自动刨毛机2台等设备。目前企业实际产能为年屠宰50万头生猪及猪肉深加工。

我公司于2018年11月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《桐乡市金瑞食品有限公司年屠宰50万头生猪及猪肉深加工项目（一期工程）环境影响报告书》，原桐乡市环境保护局于2018年11月30日以“桐环建[2018]0247号”文对该项目通过环保审查。

在项目建设过程中，因市场需求与生产实际情况将原环评中急宰和无害化处理生产工艺进行局部调整；对原环评废水、废气、固废处理措施进行优化调整，故公司于2021年6月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制了《桐乡市金瑞食品有限公司年屠宰50万头生猪及猪肉深加工项目（一期工程）环境影响补充分析》。

- 设计与施工简况

目前本项目已实际投资167193.4万元，其中环保投资810万元，环保投资比例为4.8%，三点式自动击晕机1台、放血输送机1台、管轨滑动放血吊链100套、沥血槽1个、运河式烫毛输送机1套、螺旋自动刨毛机2台等设备。企业实际产能为年屠宰50万头生猪及猪肉深加工。

公司按照相关规范对治理设施进行了设计和安装，安装废水处理设施费用470万元，废气处理设施费用246万元，噪声环保投资22万元，一般固废仓库、危废仓库建设及固废处置费用35万元，绿化生态费用5万元，其他环保投资30万元。项目已基本按要求落实了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

- 验收过程简介

本项目开工时间为2019年3月，于2021年12月完成对主体工程及配套环保设备工程的建设并投入试运行，项目投资16632.4万元，其中环保投资723万元。后由于环保要求不断提高，企业于2022年1月追加环保投资87万元（形成本项目实际投资16719.4万元，其中环保投资810万元）对废气污染防治措施进行改造提升，废气收集处理系统于2022年8月完成安装并投入试运行，于2022年9月正式投入试生产。目前本项目环保手续齐全，项目已实施部分主要生产设施和环保设施运行正常，无重大变动，已具备环境保护竣工验收条件，故公司决定按规定程序对已实施工程启动建设项目环境保护阶段性竣工验收工作。其中废水、废气、噪声、环境空气委托浙江泓远检测科技有限公司进行了验收监测，验收结论如下：

经检查，项目环保手续基本齐全，基本落实了环评和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，各主要污染排放指标能达到相应标准的要求。验收组认为该项目已经具备环境保护竣工验收条件，经整改完善后，同意通过验收。

- 其他环境保护措施的实施情况

1、环保组织机构及规章制度

桐乡市金瑞食品有限公司在生产发展过程中，已经形成比较健全的环境管理体系与制度，为本项目投入运行后环境管理奠定了基础。公司制定了环境方针和环境目标，颁布了各项环境管理制度，成立了环境管理小组，明确各部门责任，岗位责任人，并建立了各部门环境指标和经济考核制度。公司的环境管理体系，环境管理小组，人员配备，管理制度完全能够保证项目运行后的环境管理体系有效运行，确保环境污染最小化、环境无污染。

2、环境风险防范措施

选用先进的低噪设备，合理布局声源的位置，加强设备维护，加强减震降噪等一系列消音措施，减少生产噪音对周围环境的影响。

3、整改工作情况

（1）经核查，桐乡市金瑞食品有限公司年屠宰50万头生猪及猪肉深加工项目（一期工程）在实施过程中，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面均未构成重大变动。

（2）竣工后的整改工作

加强对厂区生产与厂区环境的管理，保证设施的良好运作，达到预期的效果。

桐乡市金瑞食品有限公司

2022年12月7日