**桐乡闻道纺织有限公司年产480万米功能性纺织面料技改项目其他说明事项**

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

桐乡闻道纺织有限公司委托杭州环保科技咨询有限公司于2018年6月编制完成了《建设项目环境影响报告表》（报批稿）。2018年7月6日桐乡市环境保护 局以桐环建【2018】116号文对该项目予以批复。

1. 设计与施工简况

桐乡闻道纺织有限公司委托绍兴新宇环保有限公司按照相关规范对废气治理设施进行了设计和安装。废气、噪声、固废实际投资37万元，废水为生活污水依托原有设施进行处理，项目已基本按要求落实了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1. 验收过程简介

本项目于2018年10月开工建设，于2020年5月全面完工，于2020年6月启动验收工作，废水、废气、噪声委托浙江首信检测有限公司进行了验收监测。2020年9月2日组织召开了废水、废气、固废、噪声验收会，出具了项目环保验收意见，其结论如下：

经检查，项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，各主要污染排放指标能达到相应标准的要求。验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，经整改完善后，同意通过验收。

1. 其他环境保护措施的实施情况

（1）制度措施落实情况

1、环保组织机构及规章制度

桐乡闻道纺织有限公司在生产发展过程中，已经形成比较健全的环境管理体系与制度，为本项目投入运行后环境管理奠定了基础。公司制定了环境方针和环境目标，颁布了各项环境管理制度，成立了环境管理小组，明确各部门责任，岗位责任人，并建立了各部门环境指标和经济考核制度。公司的环境管理体系，环境管理小组，人员配备，管理制度完全能够保证项目运行后的环境管理体系有效运行，确保环境污染最小化、环境无污染。

2环境风险防范措施

选用先进的低噪设备，合理布局声源的位置，加强设备维护，加强减震降噪等一系列消音措施，减少生产噪音对周围环境的影响。

1. 整改工作情况

（1）本项目在实际建设当中，产品种类、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变化，与环评基本一致。

（2）竣工后的整改工作

加强对厂区生产的管理，保证设施的良好运作，达到预期的处理效果。

桐乡闻道纺织有限公司

2020年9月3日